Приложение№ 3

к муниципальной программе

«Развитие топливно-энергетического

комплекса»

Подпрограмма

«Газификация муниципального образования Северский район

на период 2015-2021 годы»

Паспорт подпрограммы

«Газификация муниципального образования Северский

на период 2015-2021 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | «Газификация муниципального образования Северский район на период 2015-2021 годы» (далее- подпрограмма) |
| Координатор подпрограммы | МКУ МО СР «Управление капитального строительства» |
| Цели подпрограммы | комплексное развитие газификации населенных пунктов Северского района;  улучшение условий жизни населения муниципального образования Северский район с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных газораспределительных сетей |
| Задачи подпрограммы | повышение жизненного уровня населения;  достижение устойчивых темпов развития экономики городских и сельских поселений;  наращивание темпов газификации с учётом максимальной загрузки действующих газопроводов, расширение газовых сетей и систем газоснабжения |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | ввод построенных газопроводов;  количество газифицируемых населенных пунктов |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | подпрограмма реализуется в один этап;  срок реализации подпрограммы –  2015-2021 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | всего на 2015-2021 годы предусмотрено  1618,3 тыс. рублей, в том числе:  за счёт средств бюджета муниципального  образования Северский район- 1618,3 тыс. рублей:  2015 год - 544,1 тыс. рублей  2016 год - 225,8 тыс. рублей  2017 год – 256,4 тыс. рублей  2018 год – 97,0 тыс. рублей  2019 год – 280,9 тыс. рублей  2020 год – 104,9 тыс. рублей  2021 год – 109,2 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением подпрограммы | МКУ МО СР «Управление капитального строительства» |

1. Характеристика текущего состояния газификации населенных пунктов

Северского район

В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических ресурсов природный газ является наиболее надежным источником энергоснабжения и экономичным видом топлива. Поэтому особенно актуальным становятся вопросы газификации жилых домов, объектов социальной сферы и народного хозяйства.

Проблема газификации в Северском районе является одной из наиболее острых социальных задач. Реализация подпрограммы позволит обеспечить рост темпов газификации в Северском районе, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения.

По состоянию на 1 января 2017 года в Северском районе газифицировано 33 населенных пункта, общая протяженность газопроводов составляет 1 432,13 км. Однако в настоящее время из 48 населенных пунктов Северского района остаются не газифицированными 15, или 31 процент. В результате реализации подпрограммы будет введен в эксплуатацию объект «газификация ст. Убинской».

Использование программно-целевого метода направлено на создание условий для эффективного управления требуемыми подпрограммы ресурсами, в том числе финансовыми.

Подпрограммой предусмотрены следующие основные решения поставленной проблемы:

1. Комплексный подход к решению проблемы

Цели, задачи и основные направления реализации подпрограммы позволяют учесть основные её аспекты и определить приоритетность тех или иных мероприятий.

2. Координация решения проблемы

Координатором подпрограммы является муниципальное казенное учреждение муниципального образования Северский район «Управление капитального строительства» (далее- Координатор).

3. Обеспечение полного и своевременного финансирования мероприятий, что обеспечит своевременность и полноту их оплаты.

Целесообразность и преимущество использования программно-целевого метода обусловлены необходимостью достижения наиболее оптимальных качественных и количественных результатов в ходе реализации подпрограммы при сохранении эффективности в выборе способов решения социально значимых проблем. В связи с этим лишь использование системного и комплексного подхода позволит обеспечить достижение наибольшего эффекта.

Природный газ является наиболее надежным источником энергоснабжения и более экономичным видом топлива.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целями подпрограммы являются:

комплексное развитие газификации населенных пунктов Северского района;

улучшение условий жизни населения муниципального образования Северский район с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных газораспределительных сетей.

Для реализации поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

повышение жизненного уровня населения;

достижение устойчивых темпов развития экономики городских и сельских поселений;

наращивание темпов газификации с учётом максимальной загрузки действующих газопроводов, расширение газовых сетей и систем газоснабжения.

Сроки реализации подпрограммы-2015-2021 годы.

Подпрограмма реализуется в один этап.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2015-2021 годы составит 1619,9 тыс. рублей, в том числе:

За счёт средств местного бюджета (бюджет муниципального образования Северский район)- 1618,3 тыс. рублей:

2015 год - 544,1 тыс. рублей

2016 год - 225,8 тыс. рублей

2017 год – 256,4 тыс. рублей

2018 год – 97,0 тыс. рублей

2019 год – 280,9 тыс. рублей

2020 год – 104,9тыс. рублей

2021 год – 109,2 тыс. рублей

5. Перечень целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам реализации

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы к 2018 году:

Повышение жизненного уровня населения;

Достижение устойчивых темпов развития экономики городских и сельских поселений;

Наращивание темпов газификации с учётом максимальной загрузки действующих газопроводов, расширение газовых сетей и систем газоснабжения.

Наиболее важным является комплексное воздействие реализации всех мероприятий.

Система критериев реализации подпрограммы формируется в виде целевых показателей в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Перечень целевых показателей (критериев) энергосбережения и повышения энергетической эффективности представлен в таблице №2

Перечень целевых показателей подпрограммы

Таблица №2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Ед.  изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Протяженность построенных и введенных в эксплуатацию газопроводов | км | 67,1 | 66,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Доля газифицированных населенных пунктов Северского района | % | 56,2 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 3. | Пуск газа в надземный газопровод низкого давления и пуско-наладка для обеспечения квартир-сирот газом | квартир | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Обеспечение безопасного режима газоснабжения | шт | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

6. Механизм реализации подпрограммы, включающий, в том числе, методику оценки эффективности подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы базируется на принципах взаимодействия муниципального образования Северский район и предприятий жилищно-коммунального комплекса на принципах четкого разграничения полномочий т ответственности всех исполнителей мероприятий подпрограммы.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется:

Путем предоставления расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий муниципального образования Северский район по вопросам районного значения.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор - МКУ МО СР «Управление капитального строительства», которое:

организует реализацию подпрограммы, координацию исполнителей мероприятий подпрограммы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в подпрограмму;

осуществляет мониторинг и анализ отчётов реализации подпрограммы;

представляет в министерство промышленности и энергетики Краснодарского края сведения, необходимые для мониторинга реализации подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач подпрограммы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах подпрограммы на официальном сайте в сети «Интернет»;

формирует и утверждает сводный сетевой план-график реализации мероприятий подпрограммы;

осуществляет мониторинг хода выполнения мероприятий;

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации подпрограммы, информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач подпрограммы;

осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также оценку целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы в целом;

осуществляет мониторинг энергоэффективности района в соответствии с требованиями федерального законодательства.

Координатор в своей деятельности взаимодействует в установленном порядке:

с бюджетными и казенными учреждениями;

с предприятиями жилищно-коммунального комплекса Северского района;

с организациями, осуществляющими деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, научно-исследовательскими институтами и другими.

Ответственные за выполнение отдельных мероприятий подпрограммы:

осуществляют согласование с исполнителями отдельных мероприятий подпрограммы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования;

формирует сетевые планы-графики реализации мероприятий подпрограммы;

осуществляют оценку эффективности использования субсидий в соответствии с утвержденным порядком предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета местным бюджетам;

готовят информацию координатору муниципальной программы для ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы;

ежемесячно представляют отчётность координатору муниципальной программы о результатах выполнения мероприятий подпрограммы.

Органы местного самоуправления в Северском районе осуществляют:

представление муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также сетевых планов-графиков выполнения программных мероприятий ответственному за выполнение мероприятий подпрограммы;

представление информации о выполнении мероприятий подпрограммы, в том числе о сроках, исполнителях, механизмах и результатах выполнения мероприятий подпрограммы, ответственному за выполнение мероприятий подпрограммы;

согласование с ответственными за выполнение мероприятий подпрограммы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования;

утверждение разработанного сетевого плана-графика и его выполнение;

представление отчёта о выполнении сетевого плана-графика ответственному за выполнение мероприятий подпрограммы;

представление отчётности ответственному за выполнение мероприятия о результатах выполнения мероприятия подпрограммы ежемесячно.

Координатор рассматривает предложения по корректировке подпрограммы в целом или отдельных ее разделов, принимает решения о целесообразности внесения изменений в подпрограмму.

Координатор осуществляет систематический контроль выполнения подпрограммы на основании анализа ежеквартальных отчётов ответственными за выполнение мероприятий подпрограммы. По итогам представленной информации подготавливаются годовые и полугодовые отчёты с указанием результатов выполненных работ.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счёт бюджета муниципального образования Северский район.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с методикой.

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчётного года.

Оценка степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятий осуществляется на основе формулы:

Сзр=Ф р

Пр, где:

Сзр- показатель степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятия подпрограммы;

Фр-фактически достигнутые непосредственные результаты;

Пр- запланированные непосредственные результаты.»

Начальник управления по координации

работы жилищно-коммунального

комплекса А.В.Сиренко